ШЕКСНИНСКИЙ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЧУРОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля  2015 года  № 93

О создании и работе комиссии по

проверке готовности  и  оказанию  помощи

в  подготовке к  осенне-зимнему   периоду

2015 – 2016 года теплоснабжающих

и теплосетевых организаций, а также

потребителей тепловой энергии к эксплуатации,

теплопотребляющие установки которых

подключены к системе теплоснабжения

В целях осуществления  своевременной и качественной  подготовки к отопительному периоду теплоснабжающих организаций,   теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории сельского поселения Чуровское, в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду",

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых   организаций, а также потребителей  тепловой  энергии,  теплопотребляющие  установки  которых  подключены  к  системе  теплоснабжения, (далее- комиссия)  к работе в отопительном периоде  2015 - 2016 г.г. (приложение № 1).

3.  Утвердить  программу  подготовки  и  проверки   к отопительному  сезону теплоснабжающих организаций,   теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие  установки  которых  подключены  к  системе  теплоснабжения, в отопительном периоде 2015-2016 г.г.

(приложение  № 2).

4.  Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых   организаций, потребителей  тепловой  энергии, теплопотребляющие  установки  которых  подключены  к  системе  теплоснабжения, обеспечить проверку готовности к работе в отопительном периоде 2015-2016 г.г. с составлением актов проверок готовности (приложение № 3).

5.  Потребителям тепловой энергии   в срок до 01.09.2015 года   принять меры по погашению задолженности за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и обеспечить текущие платежи в течение 2015-2016 годов.

6.  Управляющим компаниям, осуществляющим управление многоквартирными домами, в срок до 01.09.2015 г. организовать подготовку жилищного фонда  сельского  поселения   к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления и выдачу паспортов готовности к отопительному сезону оставляю  за  собой (приложение 4)  .

8. Постановление вступает в силу  после  подписания и  подлежит  опубликованию  в  газете  « Звезда»  и  размещению  на  официальном  сайте сельского  поселения  Чуровское в  информационно- телекоммуникационной  сети « Интернет».

Глава сельского  поселения  Чуровское                                          С.Л. Лебедев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Чуровское

от 28.07.2015  г. № 93

(приложение № 1)

С О С Т А В

комиссии по проверке готовности  теплоснабжающих,  теплосетевых

организаций, а также потребителей  тепловой  энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, к работе в отопительный период 2015-2016 г.г.

Лебедев  Сергей  Леверьевич       -     председатель комиссии,

глава  сельского  поселения Чуровское

Копылова Зоя  Павловна               -      заместитель председателя комиссии,

заместитель главы  администрации

сельского  поселения  Чуровское

Кириков  Владимир Антонинович   - директор МУП «Чуровское  коммунальное

хозяйство»

Одинцов  Геннадий  Николаевич  -   начальник  котельных  МУП « Чуровское

коммунальное  хозяйство»

Коршунов  Сергей Александрович  - начальник  Управления  по  развитию

муниципальных  образований и

инвестиционной  политики Шекснинского

муниципального района ( по  согласованию)

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

сельского поселения Чуровское

от 28.07.2015  г. №  93

(приложение № 2)

П Р О Г Р А М М А

проверки готовности к отопительному сезону теплоснабжающих

организаций, теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, к работе в отопительный период 2015-2016 г.г.

1.1. Администрация   сельского  поселения  Чуровское   является уполномоченным органом сельского  поселения  Чуровское, в функции которого входит проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

1.2.  Целью программы проверки готовности  к отопительному периоду 2015-2016 г.г. является оценка готовности  теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей  тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

1.3. Перечень  организаций  и  объектов,  подлежащих  проверке

| №п/п | Наименование организации и объектов | Срок проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управление образования ШМР: |
|  | 1.БОУ ШМР « Чуровская СОШ» | До 01.09.2015 г. |
|  | БДОУ ШМР « Подгорновский детский сад» | До 01.09.2015 г. |
|  | 3.БДОУ ШМР «Черемушка» | До 01.09.2015 г. |
| 2. | Здравоохранение: |
|  | 1.БУЗ ВО « Шекснинская ЦРБ» | До 01.09.2015 г. |
|  | 2. Чуровский ФАП | До 01.09.2015 г. |
| 3. | БУК СПЧ «Культура»: |
|  | Чуровский Дом Культуры | До 01.09.2015 г. |
|  | Подгорновский клуб | До 01.09.2015 г. |
| 4. | Органы самоуправления: |
|  | Администрации сельского поселения Чуровское | До 01.09.2015 г. |
| 5 | Централизованная библиотечная система: |
|  | 1.Чуровская сельская библиотека | До 01 .09.2015 г. |
| 6. | СПК ( колхоз) « Нива» 1.Гараж легковых автомоьилей | До 01.09.2015 г. |
| 7. | ОАО « Шекснинская сельхозтехника» 1. Здание администрации | До 01.09.2015 г. |
| 8. | Филиал ФГУП почта России: 1.Здание почты | До 01.09.2015 г. |
| 9. | Филиал ОАО Росстелеком: Здание отделения связи | До 01.09.2015 г. |
| 10. | Магазины частных предпринимателей: Вагончик Быковой Л.В | До 01.09.2015 г. |
| 11. | Шекснинское ПОСПО: |
|  | Чуровский продовольственный магазин | До 01.09.2015 г. |
|  | Чуровский промтоварный магазин | До 01.09.2015 г. |
|  | Магазин смешанных товаров пос. Подгорный | До 01.09.2015 г. |
| 12. | Шекснинский Райпотребсоюз: 1. Магазин пос. Подгорный | До 01.09.2015 г. |
| 13. | Жилые дома |
|  | Жилые дома с. Чуровское: |  |
|  | № 4 | До 01.09.2015 г. |
|  | №10 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 11 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 12 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 13 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 14 | До 01.09.2015 г |
|  | № 15 | До 01.09.2015 г |
|  | № 20 | До 01.09.2015 г |
|  | № 21 |  |
|  | № 24 |  |
|  | № 25 |  |
|  | № 26 | До 01.09.2015 г |
|  | № 38 | До 01.09.2015 г |
|  | № 46 | До 01.09.2015 г |
|  | № 53 | До 01.09.2015 г |
|  | № 68 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 69 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 70 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 71 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 72 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 73 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 75 |  |
|  | Жилые дома пос. Подгорный: |  |
|  | № 1 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 2 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 3 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 4 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 5 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 6 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 7 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 8 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 9 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 12 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 13 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 14 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 15 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 16 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 17 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 18 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 21 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 22 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 25 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 30 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 31 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 32 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 33 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 38 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 42 | До 01.09.2015 г. |
|  | № 43 | До 01.09.2015 г. |
| 14. | МУП «Чуровское коммунальное хозяйство» |
|  | Здание администрации | До 1 ноября 2015 года |
|  | Котельная с. Чуровское | До 1 ноября 2015 года |
|  | Котельная пос. Подгорный | До 1 ноября 2015 года |

1.4. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией по проверке готовности в отношении данных организаций подлежат проверке документы:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утверждённого схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надёжности теплоснабжения, установленных техническими регламентам;

4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой;

обеспеченность первичными средствами пожаротушения;

обеспеченность инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, наличие нормативно-технической и оперативной документации, инструкций, производственных схем;

5) проведение наладки тепловых сетей;

6) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

7) обеспечение качества  теплоносителей;

8) организация коммерческого учёта потребляемой и реализуемой тепловой энергии;

9) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надёжного теплоснабжения потребителей тепловой энергии

.

Приложение  № 3

к постановлению администрации	                                                                       сельского поселения Чуровское

от 28.07.2015 г. № 93

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду _______/_______гг.

| ___________________________ | «_____»__________________ 20__ г. |
| --- | --- |
| (место составление акта) | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная ____________________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «____»_________________ 20__ г., утвержденной _________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «_____»___________ 20__ г. по «_____» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ______________________;

2. ______________________;

3. ______________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:__________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Председатель комиссии              _______________               __________________

(подпись)                                         (расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии                                     ________________             __________________

(подпись)                                         (расшифровка подписи)

Члены комиссии                         ________________            __________________

(подпись)                                         (расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| «_____»_______________ 20___г. | ________________________________ |
| --- | --- |
| (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |

Приложение № 4

к  постановлению администрации

сельского поселения Чуровское

от 28.07.2015  г. № 93

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду | 2015/2016 | г.г. |
| --- | --- | --- |

Выдан , _______________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. | __________________________________________________________ |
| --- | --- |
| 2. | ___________________________________________________________ |
| 3. | ___________________________________________________________ |

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

| Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________ | №____ | . |
| --- | --- | --- |

_________________________________________________

подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)